## Slide 1: 实验安排
地点：东115、东116
时间：4、7、11、12周
周六上午1-4节

## Slide 2: 第一章内容回顾 Q1：软件生命周期包括哪些阶段？

## Slide 3: 软件生命周期的组成
3个时期，8个阶段：
软件定义 （问题定义 + 可行性研究 + 需求分析）；
软件开发 （总体设计 + 详细设计 + 编码和单元测试 + 综合测试）；
软件维护（也称作运行维护，简称运维）。

## Slide 4: Q2：我们学习了哪几种软件过程模型？

## Slide 5
瀑布模型（理想的；实际的）
快速原型模型
增量模型（一般的；风险更大的）
螺旋模型（简化的；完整的）
喷泉模型

## Slide 6: 第二章 可行性研究
可行性研究的目的与任务
可行性研究的步骤 （或过程）
可行性研究的工具
  系统流程图
  数据流图
  数据字典
成本/效益分析

## Slide 7: 开发软件要回答三个问题
Is it feasible? Or is there any workable solution to solve the problem?
—可行性研究
What to do?—需求分析
How to do? —系统设计

## Slide 8: 2.1 可行性研究的目的与任务
目的：回答是否可行
  用最小代价、在尽可能短时间内确定问题是否能够解决。
任务：分析以下4个方面的可行性：
  技术可行性 （软硬件资源、人员、工作环境）
  经济可行性 （经济效益>开发成本？）
  操作可行性 （亦称为运行可行性。对新系统的运行方式/模式，用户可以接受吗？）
  法律可行性
  比如，软件的归属权问题、开发软件所用的技术是否会造成侵权等问题。

## Slide 9: 2.2 可行性研究的步骤（或过程）
复查系统规模和目标；
研究现有系统；
导出新系统的高层逻辑模型；
重新定义问题 （与用户沟通，必要时重新定义问题）；
导出和分析各种可选解决方案；
推荐行动方针 (Recommend the best solution.)；
草拟开发计划；
书写文档提交审查 (以上步骤整理成文档)。

## Slide 10: 1) 复查系统规模和目标
参照问题定义阶段的成果
  系统规模和目标报告书
复查任务
  改正含糊的/有二义性的、不正确的描述
  核查系统限制和约束（使用对象、软硬件等）
Notes: 规模和目标：高层概念，比较笼统

## Slide 11: 2) 研究现有系统功能
分析现有系统
  参照高层系统流程图 （不用关注太多细节）；
  现有系统可以完成哪些功能？
比较新旧系统
  新系统必须完成旧系统（现有系统）的基本功能；
  新系统必须改正旧系统存在的问题；
  新系统是否比旧系统创造更多收益？

## Slide 12: 3) 导出新系统模型
参考旧（现有）系统逻辑模型，导出新系统逻辑模型。
逻辑模型描述工具
  数据流图 （本章学习）
  数据字典（本章学习）
  用例图 （第9章）

## Slide 13: 4) 重新定义问题
复查问题定义、规模和目标
  在新系统模型基础上，
  分析员对问题有误解吗？
  用户是否遗漏了需求？
Steps 1 to 4可能形成闭环。

## Slide 14
Notes: 4）如果重新定义了问题，则返回1）

## Slide 15: 5) 导出和分析各种可选解决方案
从逻辑模型导出物理系统方案
  物理系统：用物理部件表示信息的流动；
  不同角度  多个方案
分析各种可选方案
  技术可行性
  操作可行性
  经济可行性
为各种可行方案制定初步进度计划

## Slide 16: 6) 推荐行动方针
得出可行性研究结果
  继续开发 （可行）
  OR
  终止项目 （不可行）
推荐最佳解决方案（the best solution）
必须进行成本/效益分析 （本章最后一节）

## Slide 17: 7) 草拟开发计划
为推荐方案确定开发计划
  进度
  开发人员
  硬件设备
  软件工具
  各阶段成本估计

## Slide 18: 8) 书写文档提交审查
可行性研究报告
  包含以上各步骤的结果
  推荐方案 （the best solution）
  开发计划

## Slide 19: 可行性研究报告（百度百科）
可行性研究报告是从事一种经济活动（投资）之前，双方要从经济、技术、生产、供销直到社会各种环境、法律等各种因素进行具体调查、研究、分析，确定有利和不利的因素、项目是否可行，估计成功率大小、经济效益和社会效果程度，为决策者和主管机关审批的上报文件。
软件开发可行性研究报告一般包含哪些内容

## Slide 20: 系统流程图
系统流程图表示数据在系统各部件之间流动的情况；
亦称为物理数据流图，不同于程序流程图（程序流程图表示程序/算法的流动，一般会用到程序的控制结构）。
2.3 可行性研究的工具

## Slide 21: 程序流程图的例子

## Slide 22: 描绘物理系统的符号
符号
名称
说明
处理
如：程序，处理，人工加工
输入/输出
连接
换页连接
数据流
表示输入或输出
同一页上图的连接
不同页上图的连接
指明数据流动方向
图2.1 基本符号

## Slide 23: 描绘物理系统的符号(continued)
符号
名称
说明
穿孔卡片
文档
磁带
联机存储
磁盘
磁鼓
显示
人工输入
人工操作
辅助操作
通信链路
穿孔卡片输入/输出，或穿孔卡片文件
打印输出，或打印终端输入数据
磁带输入/输出，或表示磁带文件
任何种类磁盘存储，如磁盘、磁鼓等
磁盘输入/输出，或磁盘上文件、数据库
磁鼓输入/输出，或磁鼓上文件、数据库
显示器部件
人工输入数据，如填写表格
人工完成的处理
使用辅助设备进行的脱机操作
通过远程通信线路传送数据
图2.2 系统符号

## Slide 24: 描述：仓库中零件数量有变化（事务）时，及时更新库存清单主文件；如果哪种零件的库存量低于临界值，报告给采购部门以便订货，规定每天向采购部门送一次订货报告。
事务
库存清单程序
报告生成程序
订货信息
订货报告
库存清单主文件
图2.3 库存清单系统的系统流程图
系统流程图的例子
显示部件
磁盘
处理
磁带
处理
文档

## Slide 25: 可行性研究的工具之数据流图
数据流图（Data Flow Diagram）：简称DFD，从数据传递和加工角度，以图形方式来表达系统的逻辑功能、数据在系统内部的逻辑流向和逻辑变换过程，是结构化系统分析方法的主要表达工具、表示软件模型的一种图示方法。

## Slide 26: 数据流图的基本符号
或
或
或
数据源点或终点
变换数据的处理
数据存储
数据流
图2.4 基本符号的含义

## Slide 27: 数据流图的附加符号
T
A
B
C
*
T
A
B
C
*
T
A
B
C
+
T
A
B
C
+
T
A
B
C
T
A
B
C
Notes: “*”（与）
“+”（或）：A或B，或者A和B
“⊕”（异或）：A或B，不能是A和B

## Slide 28: 需注意的几点：
“处理”可表示：单个程序、一系列程序、程序的一个模块、人工处理等；
“数据存储”可表示：一个文件、文件的一部分、数据库记录等；
数据流图不考虑出错处理、打开文件、关闭文件。

## Slide 29: 数据流图的例子
源点/终点 | 处理
仓库管理员 采购员 | 处理事务 产生报表
数据流 | 数据存储
事务 零件编号 事务类型 数量 订货报表 零件编号 零件名称 订货数量 目前价格 主要供应商 次要供应商 | 库存清单 零件编号 库存量 库存量临界值 订货信息 （见订货报表）

## Slide 30: 订货系统的基本系统模型
简单、高层次、抽象

## Slide 31: 订货系统的功能级数据流图

## Slide 32: 给处理和数据存储加编号
处理事务
1
产生报表
2
D1
库存清单
D2
订货信息

## Slide 33
上述数据流图所描述的功能足够详细了吗？

## Slide 34: 订货系统进一步分解后的数据流图

## Slide 35: 数据流图中的命名
为数据流（或数据存储）命名
名字应该代表整个数据流（或数据存储）的内容；
不要使用空洞的、缺乏具体含义的名字（如“数据”、输入）；
如果为某个数据流（或数据存储）起名遇到困难，则很可能是因为对数据流图的分解不恰当，应尝试重新分解数据流图。

## Slide 36: 数据流图中的命名 (continued)
为处理命名
通常先为数据流命名，再为与之相关联的处理命名；
名字应该反映整个处理的功能；
应尽量避免空洞、笼统的动词做名字，如“处理”、“加工”；

## Slide 37
d)通常用一个动词命名，如果必须用两个动词才能描述整个处理的功能，则可能要把这个处理分解成两个处理更恰当；
e)如果为某个处理命名时遇到困难，则很可能是发现了分解不当的情况，应考虑重新分解。

## Slide 38: 为“数据源点/终点”命名
通常采用习惯使用的专业术语，如“仓库管理员”、“采购员”等。

## Slide 39: 数据流图的用途
作为交流信息的工具（供有关人员审查、用户理解和评价）；
作为软件分析和设计的工具（可行性研究之后，软件生命周期的两大阶段 ）。

## Slide 40: 数据流图中的自动化边界
对整个系统分块或分割；
不同的自动化边界划分方式，对应不同的逻辑、不同的物理实现方案。

## Slide 41: 自动化边界划分方式一
Notes: 联机：来一个处理一个；real-time

## Slide 42: 对应的物理实现方案

## Slide 43: 自动化边界划分方式二

## Slide 44: 对应的物理实现方案

## Slide 45: 上次课回顾
1、如何区别系统流程图与程序流程图？

## Slide 46
系统流程图：表示数据在系统各（物理）部件之间的流动；
程序流程图：表示程序/算法的流动，会用到程序的控制结构。

## Slide 47: 上次课回顾
2、请描绘数据流图的基本符号。

## Slide 49: 可行性研究的工具之数据字典
数据字典：对数据流图中包含的所有元素的定义的集合。
可行性研究阶段，(数据流图)与(数据字典)共同构成系统的逻辑模型。
数据字典中所有的定义应严密、精确、无二义性。

## Slide 50: 数据字典的内容
可以对下列4种元素进行定义：
数据流
数据元素
数据存储
处理

## Slide 51: 定义数据的方法
由数据元素组成数据的方式有以下3种基本类型（类似于程序设计中的3种控制结构）：
顺序
选择
重复
另外，可选表示可有可无。

## Slide 52: 数据字典中数据元素组成数据的表示符号
Notes: 重复的上限、下限出现在花括号的左（或下）、右（或上）。

## Slide 53: 数据字典的用途
分析工具（最重要用途）
对系统分析员和用户来说，数据是如何组成或具体描述的。
每个数据元素的控制信息很有价值
便于关联使用了特定数据元素的所有程序（或模块），从而对这些程序进行有效控制。
数据字典是开发数据库的第一步。

## Slide 54: 随堂练习-1 （5 minutes）
用数据字典表示济南市电话号码(包含区号)。

## Slide 55: 参考答案
济南市电话号码=0531+8{数字}8
其中，数字=[0|1|2|3|4|5|6|7|8|9]
或 数字=0..9

## Slide 56: 随堂练习-2 （10 minutes）
某公司的电话服务如下：
可以拨分机号或外线号码；
分机号是从8801至8899；
外线号码先拨7，然后是市话号码或长话号码；
长话号码是以区号和市话号码组成；
区号是010或021或020。
市话号码是任意长度为8的数字串；
市话号码中的数字可取0至9之间的任意值。
用数据字典分别表示以上数据条目。

## Slide 57: 参考答案
电话号码=［分机号｜外线号码］
分机号=8801..8899
外线号码=7+［市话号码｜长话号码］
长话号码=区号+市话号码
区号=［010｜021｜020］
市话号码=8{数字}8
数字=[0|1|2|3|4|5|6|7|8|9]
或 数字=0..9

## Slide 58: 2.4 成本/效益分析
（一）成本估计
1) 代码行技术
软件成本 = 每行代码的平均成本
×
（估计的）源代码总行数

## Slide 59: 2) 任务分解技术
软件项目分解为若干个相对独立的任务，分别估计每个单独任务的成本。
单独任务成本估计=任务所需人力估计值
×每人每月平均工资
软件开发项目总成本估计=
各个单独任务成本估计值之和

## Slide 60: 典型环境下软件开发各个阶段需投入的人力百分比
任务 | 人力（％）
可行性研究 需求分析 设计 编码 测试&调试 总计 | 3~5 10~25 20~25 15~20 30~40 100

## Slide 61: （二）成本/效益分析的方法
1) 货币的时间价值
假设年利率为i,如果现在存入P元钱，则n年以后可以得到的钱数为：
反之，如果n年后能收入F元钱，那么这些钱现在的价值是：

## Slide 62: 案例
例：有一个库存管理系统，开发该系统共需50000元；使用该系统后，能及时订货，避免了商品短缺，估算每年可节约25000元，共使用5年。假定年利率为5%。
针对此案例，进行成本/效益分析。

## Slide 63
每年节约25000元相当于每年收入25000元（将来值）。

## Slide 64: 将来的收益折算成现在值
年
将来值（元）
(1+i)n
现在值（元）
累计的现在值（元）
1
25000
1.05
23809.52
23809.52
2
25000
1.10
22675.74
46485.26
3
25000
1.16
21595.94
68081.20
4
25000
1.22
20567.56
88648.76
5
25000
1.28
19588.15
108236.91

## Slide 65: 2) 投资回收期
即多长时间可以收回成本(50000元)。
前2年回收46485.26元，还有50000-46485.26=3514.74元需要回收；
3514.74/21595.94=0.16年；
因此，投资回收期为2.16年。

## Slide 66: 3) 纯收入
累计的现在值-成本（或投资额）
=108236.91-50000
=58236.91 元

## Slide 67: 4) 投资回收率
投资回收率（ROI，Return on Investment）是指通过投资而应返回的价值，即企业从一项投资性商业活动的投资中得到的经济回报，核心是衡量投资的盈利效率。
如何计算：
投资回收率 = （投资收益 - 投资成本）÷ 投资成本 × 100%
例如，若以100万元成本投资一个项目，最终获得150万元收益，该项目的投资回收率即为（150-100）÷100×100% = 50%。

## Slide 68
投资回收率 = （投资收益 - 投资成本）÷ 投资成本 × 100%
以上公式中，“投资收益”是将来值还是现在值？
实际的“投资收益”在结算前是未知的，因而使用预期效益来估算。

## Slide 69: 投资回收率的计算
假设下面的情形来计算投资回收率：
将投资额（或成本）存入银行，每年年底从银行取回的钱等于每年的预期效益，时间等于系统寿命时，正好把在银行的存款全部取完。
计算银行年利率是多少？即投资回收率。

## Slide 70: 计算投资回收率
P: 成本/投资额；
Fi: 预计第i年（年底）的效益；
n：系统的寿命；
j: 投资回收率。

## Slide 71: 思考：
1、投资回收率 vs （实际的）银行年利率的大小关系一般是怎样的？
2、投资回收率=银行年利率意味着什么？

## Slide 72: 随堂练习-3 （10 minutes）
设计一个软件的开发成本为50000元，寿命为3年。这3年的每年收益预计分别为22000元、24200元、26620元。假定银行年利率为10%。
要求：对该项目进行成本/效益分析，计算投资回收期与纯收入。

## Slide 73: 参考答案
未来3年的现在值分别为：
第一年：22000/（1+0.10）=20000元
第二年：24200/（1+0.10）2=20000元
第三年：26620/（1+0.10）3=20000元
即未来3年每年收益的现在值均为20000元。
经简单计算，投资回收期为2.5年。
纯收入：20000*3-50000=10000元。

## Slide 74
查资料，找到一份完整的可行性研究报告，并认真阅读分析。不用上交。

## Slide 75: 第二次作业
针对该随堂练习，编写程序，得出投资回收率。编程语言不限。